附件

402平顺县水利局2021年度单位决算公开

目      录

第一部分    概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、年度工作计划及执行情况

第二部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分概况

- 本部门职责

主要职能是：负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施；指导全县水资源保护工作；负责全县节约用水工作；负责全县水资源监测工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；指导全县水利工程移民管理工作；负责全县重大涉水违法事件的查处协调水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法；开展水利科技工作和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；完成县委县政府交办的其他任务。

- 机构设置情况

平顺县水利局是县人民政府的工作部门，为正科级。内设机构：综合办公室（机关党办）、水利建设管理股、水资源管理股。平顺县水利局共有下属事业单位4个，包括全额事业2个，分别是平顺县水利事业发展中心（平顺县河长制工作中心）、平顺县水库和河道服务站、差额事业单位1个名为平顺县战备渠服务中心、自收自支事业单位1个平顺县抗旱服务队（平顺县水利局钻井队）予以封存。事业单位原有7个核减成4个原因是根据事业单位机构改革。

2. 从决算单位构成看，纳入平顺县水利局2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 平顺县水利局本级、平顺县战备渠服务中心。

三、年度工作计划及执行情况

1、完成了市局安排的2021年水土保持3万亩年度治理任务。完成投资110万元，实施了石匣水库溢洪道除险加固工程并竣工验收。实施了2020年水保综合治理工程，完成综合治理面积27.6km2。村级智能水表安装和联调组网工作年度任务全面完成。

2、补齐短板，水利工程务实推进。一是县域骨干水网八道水提水工程建设强力推进。总投资3998.08万元。22村农村产业发展饮水工程成效明显，总投资2800余万元，县城自来水管网改造工程稳步实施，总投资10578.46万元。对151个行政村进行了安全饮水认定、水质化验和消毒工作。战备渠续建配套与节水改造项目临时工程已全部完成，年度投资任务全部完成。

3、各级河长履职尽责，扎实开展巡河工作，县乡两级河长共完成1100余次巡河并现场解决问题，切实做到了巡河常态化；持续开展河道“清四乱”工作，建立“河长+检察长+河流警长”制，争取上级投资85万元完成幸福河湖创建和河湖管护长效机制建设任务。

4、投资5万元进行了防汛物资储备。投资12.9万元维修维护山洪灾害防治监测预警设施。有效防御7.22、9.27、10.6三次持续强降雨，积极争取省、市、县灾后重建资金810万元，使受损工程第一时间已全部修复，针对泄洪损毁漳河沿岸的1792.49亩耕地进行了89.6245万元的补偿，维护了人民群众的正常生产生活秩序。

5、筹措专项资金进行排水渠清淤，修缮机井房、水渠等配套设施，投资26万元为蟒岩自然庄实施了产业发展饮水提升工程；

第二部分 2021年度部门决算报表（见附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政   拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8486.849603万元、支出总计8515.94506万元。与上年相比，收入总计减118.065797万元，减少1.4%，支出总计增加235.315235万元，增加2.6%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8486.849603万元，其中：财政拨款收入8416.3121.03万元，占比99.06%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入70.5375万元，占比0.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8515.94506万元，其中：基本支出813.436683万元，占比9.5%；项目支出7702.508357万元，占比90.5%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%， 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8416.312103万元、支出总计8445.40756万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6650.741997万元，增加383%，财政拨款支出总计增加6656.8014567万元，增加381%。主要原因是今年统筹整合资金在一般公共预算财政拨款中下达，新增国债基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8445.40756万元，占本年支出合计的99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加6656.8014567万元，增加383%。主要原因是今年统筹整合资金在一般公共预算财政拨款中下达，新增国债基金项目。其中，人员经费597.138303万元，占比7%， 日常公用经费216.2984万元，占比2.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8445.40756万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.72万元，占0.0086%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出164.496951万元， 占1.84%；卫生健康（类）支出26.026379万元，占0.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4081.847868万元，占43.28%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出51.5126万元，占0.62%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出60万元，占0.6%；其他（类）支出4054.141188万元，占53.46%；债务还本（类）支出0万元，占XXX%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算949.75万元，支出决算8427.830103万元，完成年初预算的887%。其中：

一般公共服务支出年初预算9.27万元，支出决算7.72万元完成年初预算的80.6%，用于工会事务较上年决算减少0.2万元，减少3.2%，主要原因我单位由人员退休; 公共安全（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%; 教育支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%; 科学技术支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%; 文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%; 社会保障和就业支出年初预算74.41万元，支出决算164.496951万元完成年初预算的215%，用于较上年决算增加17万元，增长13%，主要原因是增加水库移民后期扶持基金支出; 卫生健康支出年初预算32.68万元，支出决算26.026379万元完成年初预算的79.5%，用于在职员工医疗保险较上年决算减少5.41万元，减少20%，主要原因我单位有人员退休; 节能环保支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%; 城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%; 农林水支出年初预算775.13万元，支出决算4081.847868万元完成年初预算的447.6%，用于工程项目支出较上年决算减少1910923.21万元，减少6.4%，主要原因我单位今年项目减少; 住房保障支出年初预算58.76万元，支出决算万元51.5126完成年初预算的87.78%，用于住房公积金缴纳较上年决算减少12万元，减少24%，主要原因我单位2021年退休4人; 其他支出年初预算0万元，支出决算4054.141188万元，用于工程项目支出较上年决算减少985.199201万元，减少12.61%，主要原因项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出584.008503 万元，其中：人员经费553.706303万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭支出；公用经费30.0022万元，主要包括工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算2.4998万元，完成预算的99.99%，比上年减少0.0002万元，减少0.01%，主要原因是：节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）与预算数比较

| 2021三公经费明细 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 决算完成预算比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2.5 | 2.4998 | 99.99 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2.5 | 2.4998 | 99.99 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 2.5 | 2.4998 | 99.99 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |

（2）上下年度比较

| 三公经费明细 | 决算数（万元） |  | 比上年增加 | 比上年增加比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | 2021-2020 |  |
| 合计 | 2.4998 | 2 | 0.0002 | 0.01 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 2.4998 | 2 | 0.0002 | 0.01 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（3）具体情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算2.5万元，支出决算2.4998万元，完成年初预算的99.99%，比上年减少0.0002万元，减少0.01%,主要原因是：节约支出.其中：因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位2021年度未发生因公出国（境）费用（全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次）；其中公务用车购置及运行维护费用年初预算2.5万元，支出决算2.4998万元，完成年初预算的99.99%，比上年减少0.0002万元，减少0.01%（具体：其中公务用车购置费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是；公务用车运行维护费年初预算　2.5万元，支出决算　2.4998万元，完成年初预算的99.99%，比上年减少0.0002万元，减少0.01%，主要原因是：节约支出）；公务接待费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，（全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出25.8534万元，比上年减少1.8269万元，减少6.6%。主要原因是：2021年预算人员减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1683.9615万元，其中：政府采购货物支出580.1630万元、政府采购工程支出975.2985万元、政府采购服务支出128.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

（1）房屋情况

截至2021年12月31日，本单位共有房屋2952平方米，价值为165.7981万元，其中办公用房2337平方米，价值为21.342万元；业务用房52平方米，价值为19万元；其他（不含构筑物）563平方米，价值为125.4561万元。

（2）车辆及设备情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金251.09万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对2021年度等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金7000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度年初纳入预算资金安排项目进行了预算绩效目标申报，涉及金额6083.89万元，其中其他运转类3个，金额34.1万元，特定目标类5个，金额6049.79万元。

组织对平顺县八道水提水工程续建改造项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出3000万元。其中，对平顺县八道水提水工程续建改造项目委托“山西奥杰资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 评价得分79.44分，等级为中。

我单位本年度没有开展整体绩效评价

- 部门决算中项目绩效自评结果。

平顺县城乡供水一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为68.17分。全年预算数为4000万元，执行数为1397.5万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成当年工程量；二是节约提水成本100%。发现的主要问题及原因：一是由于在县城施工，各部门都需要及时沟通协调，涉及居民小区，还不能影响到居民的正常出行，导致工程施工难度较大；下一步改进措施：一是加强组织机构严格按照工作流程，二是加大支出进度，加强预算执行和绩效管理。

| 平顺县城乡供水一体化建设项目（县城自来水管网改造工程）项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （ | 2021 | 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 平顺县城乡供水一体化建设项目（县城自来水管网改造工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 平顺县水利局-402 |  |  |  | 实施单位 |  | 平顺县水利局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4000 |  | 4000 |  | 1397.95 | 10 | 34.95 | 10 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 市县(区)财政资金 |  | 4000 |  | 4000 |  | 1397.95 | -- | 34.95 | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 巩固提升县城及青羊镇、中五井乡、西沟乡3个乡镇59个村5.3万人生产生活、企事业单位、公共用水，改善县城管网硬件条件，减少管网漏损率，促进县域节水型社会建设，有效保护水资源 |  |  |  |  | 铺设管道13000米，新建一座5000立方蓄水池和消毒设备等 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建加压泵站 | =1座 |  |  |  | 4.09 | 0 | 设计变更暂不建， |  |
|  |  |  | 改造泵房 | =1座 |  |  |  | 4.09 | 0 | 设计变更暂不建， |  |
|  |  |  | 项目前期资料聘用机构数量 | =2个 |  | 2个 |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  |  | 新建蓄水池 | =1座 |  | 1座 |  | 4.11 | 4.11 |  |  |
|  |  |  | 铺设管道 | >=42.74千米 |  | 10.3千米 |  | 4.09 | 0.99 | 根据施工进度，抓紧施工 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范 |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 | =100% |  |  |  | 4.09 | 0 | 未完工，抓紧施工 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% |  |  |  | 4.09 | 0 | 未完工，抓紧施工 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  |  | 工程完工及时性 | 及时 |  |  |  | 4.09 | 0 | 未完工，抓紧施工 |  |
|  |  | 成本指标 | 新建蓄水池单位成本 | >=680元/立方米 |  | 720元/立方米 |  | 4.09 | 4.09 | 根据实际材料成本 |  |
|  |  |  | 改造泵房单位成本 | >=629.35万元/座 |  |  |  | 4.09 | 0 | 设计变更暂不建， |  |
|  |  |  | 聘用机构总费用 | >=727.31万元 |  | 708.9万元 |  | 4.09 | 3.99 | 根据工作实际需要 |  |
|  |  |  | 新建加压泵站单位成本 | >=464.57万元/座 |  |  |  | 4.09 | 0 | 0 设计变更暂不建， |  |
|  |  |  | 铺设管道单位成本 | >=630元/米 |  | 650元/米 |  | 4.09 | 4.09 | 根据实际材料成本 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 节约提水成本 | 节约 |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 减少管网漏损率 | 减少 |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  |  | 改善县城管网硬件条件 | 改善 |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 有效保护地表水源 | 有效 |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 机构服务期限 | >=1月 |  | 24月 |  | 4.09 | 4.09 | 根据实际服务要求 |  |
|  |  |  | 相关制度建设情况 | 完善 |  | 100% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 4.09 | 4.09 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.17 |  |  |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 要压实责任，明确分工，要突出责任到位，形成工程有人管，进度有人抓、责任有人负要突出时间节点，制定线路图，明确时间表，实施挂图作战。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于该在县城施工，各个部门都需要及时沟通协调，涉及居民小区，还不能影响到居民的正常出行，导致工程施工难度比较大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 在项目决策中按照县委县政府高质量发展要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大支出进度，加强预算执行和管理，提高财政管理绩效。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对资金管理的建议： | 进一步健全政府债券资金管理办法，保证资金专款专用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理的建议： | 在项目管理中，1、加强组织机构2、严格按照工作流程、3、严格执行管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

平顺县八道水提水工程续建改造项目（二）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.36分。全年预算数为2000万元，执行数为1656.191188万元，完成预算的82.%。项目绩效目标完成情况：一是按时保质完成当年工程进度；二是预算执行率等各项指标均完成良好。发现的主要问题及原因：一是项目施工期间是雨季施工有些措施不到位。下一步改进措施：一是做好项目规划二是加大支出进度，专人管理。

| 平顺县八道水提水工程续建改造项目（二）项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （ | 2021 | 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 平顺县八道水提水工程续建改造项目（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 平顺县水利局-402 |  |  |  | 实施单位 |  | 平顺县水利局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 |  | 2000 |  | 1656.2 | 10 | 82.81 | 10 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 市县(区)财政资金 |  | 2000 |  | 2000 |  | 1656.2 | -- | 82.81 | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 巩固提升县域东南部山区青羊镇车厢沟、西沟乡、龙溪镇、东寺头乡、玉峡关镇5个乡镇76个行政村的脱贫攻坚饮水安全成效；为区域乡村振兴战略产业发展、全域旅游、群众生产生活提供稳定优质高效的供水服务保障。工程规划水平年为2035年，规划用水人口为33571人，设计供水保证率为95%。 |  |  |  |  | 铺设管道44.62千米，更换机电设备9套，泵房改造3座，维修改造蓄水也1座，新建蓄水池1座，新建管道阀门井、分水井40座。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 泵站维修 | =3座 |  | 3座 |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 聘用机构数量 | >=4个 |  | 10个 |  | 4.5 | 4.5 | 聘用机构增加 |  |
|  |  |  | 铺设管道 | >=42千米 |  | 44.62千米 |  | 4.5 | 4.5 | 实际铺设管道增加 |  |
|  |  |  | 机电设备维修更换数量 | =9台 |  | 9台 |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程序验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 工程完工及时性 | 及时 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 机电设备安装维修 | >=91.27万元/套 |  | 76.9万元/套 |  | 4.5 | 3.79 | 机电设备安装成本降低 |  |
|  |  |  | 聘用机构费用 | >=265万元/米 |  | 3479万元 |  | 4.5 | 0 | 聘用机构增加 |  |
|  |  |  | 管道铺设单位成本 | >=652元/米 |  | 590元/米 |  | 4.5 | 4.07 | 铺设管道单位成本降低 |  |
|  |  |  | 维修蓄水池单位成本 | >=490元/立方米 |  | 648元/立方米 |  | 4.5 | 4.5 | 维修蓄水池单位成本增加 |  |
|  |  |  | 泵站维修单位成本 | >=46.8万元/座 |  | 51.5万元/座 |  | 4.5 | 4.5 | 泵站维修单位成本增加 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 提高收益乡镇群众收入 | 提高 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 为区域乡村振兴战略产业发展、全域旅游、群众生产生活提供稳定优质高效的供水服务保障。工程规划水平年为2035年，规划用水人口为33571人，设计供水保证率为95% | 提供保障 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 巩固提升县域东南部山区青羊镇车厢沟、西沟乡、龙溪镇、东寺头乡、玉峡关镇5个乡镇76个行政村的脱贫攻坚饮水安全成效 | 巩固提升 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 电机使用年限 | >=5年 |  | 5年 |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 相关制度建设情况 | 完善 |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | <=100% |  | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.36 |  |  |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 具体施工工作期间，抓细节，重质量，严把关，防疏漏。把好施工质量关，为施工企业作好服务，确保工期，按期完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目施工期间是雨季施工，有些措施不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 做好项目规划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大 支出进度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对资金管理的建议： | 按照资金管理制度，专款专用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理的建议： | 专人管理，建立健全机制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

河道和水库工程管理范围划界经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成各项指标发现的主要问题及原因：一是因历史原因，水库管理范围内从事种作物种植等现象，给后续管理工作带来困难。下一步改进措施：一是发挥河道水库解权化解成果，加大河道水库管理范围划定；二是加大资金有效管理，确保专款专用。

| 河道和水库工程管理范围划界经费项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （ | 2021 | 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河道和水库工程管理范围划界经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 平顺县水利局-402 |  |  |  | 实施单位 |  | 平顺县水利局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 市县(区)财政资金 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | -- | 100 | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过确权划界，形成权属明晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度，加强全县河道水库管理，全面实行河长制工作，实现河长制由“有名”到“有实”转变，依托先进航测技术，将全县河道和水库工程进行全方位测量，找准管理范围，进一步规范认为活动对河道水库生态环境的影响，推进河道水库工程生态环境持续好转。 |  |  |  |  | 完成4座水库和6条县级河流测绘划界工作 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构数量 | =1个 |  | 1个 |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  |  | 划界河流长度 | =145.3km |  | 145.3km |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  |  | 水库 | =4座 |  | 4座 |  | 6.54 | 6.54 |  |  |
|  |  |  | 河流 | =6条 |  | 6条 |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 委托服务达标率 | =100% |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  |  | 实施机构资质条件复核率 | =100% |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  |  | 项目开展时间 | <=6个月 |  | 6个月 |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 委托服务成本 | >=100万元/个 |  | 100万元/个 |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提升河道周边环境 | 提升 |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  |  | 有效保护河道畅通 | 保护 |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 保护水生态环境 | 保护 |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 相应机制建设情况 | 健全 |  | 100% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 6.42 | 6.42 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 通过河道水库划界，为河长制开展提供依据，推进河道水库管护工作科学化、规范化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 因历史原因，水库管理范围内从事作物种植等现象，给后续管理工作带来困难。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 河道水库确权化解经费不足，需进一步加大。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对预算安排与执行的建议： | 项目预算安排存在缺口，结算支付执行不到位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对资金管理的建议： | 加大资金有效管理，确保专款专用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理的建议： | 发挥河道水库确权化解成果，加大河道水库管理范围划定，制止乱占、乱堆等侵犯河道水库管理行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 部门评价项目绩效评价结果。

平顺县八道水提水工程续建改造项目是平顺县确定的2021年重点民生工程项目之一。工程实施后可解决平顺县东南部山区青羊、西沟、龙溪、东寺头、玉峡关五个乡（镇）48个行政村5.19万人的生活用水困难问题，最高日设计给水量为6035 m3,工程供水量为169.44万m3/年，设计供水流量0.11 m3/s。该项目于2021年取得其他地方自行试点项目收益专项债券资金3000万元。

本次对2021年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效评价设置4个一级指标、14个二级指标、25个三级指标，通过相关数据分析，项目总得分79.44分，评价等级为“中”。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目整体绩效分值表

| 指标 | A 项目决策 | B 项目过程 | C 项目产出 | D 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 17 | 17.47 | 17.97 | 27 | 79.44 |
| 得分率 | 85% | 87.35% | 59.9% | 90% | 79.44% |

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确；管理制度健全，招投标文件、合同文件等资料齐全完整，资金使用合规，在试运行期间得到了周边群众的好评，保障了群众的用水安全，同时有效保护地下水资源。但是项目尚未进行工程验收，导致资金未及时支出，实际投资额与计划投资额存在偏差。项目实际供水量与预期目标存在差距。

建议加快工程验收、审计进度，严格控制工程投资总额。加强项目预期目标效益的实现。

（五）其他需要说明的事项

1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.022万元，增长0%，原因是0。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

| 培训费 | 预算数（万元） | 决算数（万元） |  | 比上年增加（万元） | 完成年初预算比例% | 比上年增加比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2021 | 2020 | 2021-2020 |  |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0.022 | -0.022 | 0 | -100 |

2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是0。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

| 会议费 | 预算数（万元） | 决算数（万元） |  | 比上年增加（万元） | 完成年初预算比例% | 比上年增加比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2021 | 2020 | 2021-2020 |  |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

十四、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十五、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第五部分 附件

平顺县城乡供水一体化建设项目绩效自评表

平顺县八道水提水工程续建改造项目（二）绩效自评表

河道和水库工程管理范围划界经费项目绩效自评。