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平顺县农村自建房审批流程图




























村民书面向村委提出建房申请





村委进行实地核实（主要核实旧宅基地证、建房层数、面积、四邻意见，是否符合一户一宅等）





召开支、村“两委”会议研究（会议需写清宅基地情况，建设层数、面积、四邻意见等情况）





对会议通过的申请建房户进行5个工作日的公示（需写清旧宅基地、建房层数、面积等情况）











不予办理





村委复审





乡镇人民政府办理农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证





复审通过





报乡镇人民政府，需提供以下资料：


①村会议记录、公示照片；


②农户书面建房申请、承诺书；


③家庭户口薄复印件、申请人身份证复印件；


④旧宅基地证、村委“一户一宅”证明或“拆旧翻新证明”；⑤四邻签字证明；


⑥施工队（建筑工匠）营业执照、资质证明、施工合同；


⑦农村宅基地和建房（规划许可）申请表。





公示有异议





公示无异议





复审未通过





乡镇人民政府审查





农村其他自建房（3层、高不超过12米）





农村自建低层住房（2层以下、300平米以内、跨度不超6米）





乡镇人民政府办理农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证





行政审批局办理施工许可证





和政府设立的农村自建房监理机构签订监理合同





选用政府免费提供的自建低层房屋通用图纸或由符合条件的专业技术人员提供的图纸。





乡镇人民政府办理开工登记





行政审批局推送至住建局，实施质量安全监督管理





建房过程监理公司全程参与监督，直至最后竣工验收





竣工后，建房人组织参建各方进行竣工验收，并填写《农村自建低层住房竣工验收表》，送乡镇备案








